A continuacion definiremos las actividades individuales de acuerdo la los entregables definidos en el WBS y su complejidad, la cual se presenta a continuación y con el que daremos paso la generación del cronograma.

Niveles de Complejidad de actividades

Nivel	Descripción
1	No require investigación ni conocimientos extra de los que el encargado ya posee y el tiempo de desarrollo es menor a 2 horas.
2	No requiere investigación ni conocimientos extra de los que el encargado ya posee y el tiempo de desarrollo está entre 2 y 6 horas.
3	Requiere del apoyo del conocimiento del equipo o tiempo de investigación y capacitación en el tema, debido a ello el tiempo de desarrollo estaría entre 6 y 10 horas.
4	Requiere cierto nivel de investigación en el tema y el tiempo de desarrollo esta entre 10 y 20 horas.
5	La actividad es totalmente desconocida y require investigación, además el tiempo de desarrollo es mayor a 20 horas.

Responsables Involucrados en el desarrollo, revisión y pruebas del proyecto.

- ME1: Miembro de equipo 1
- ME2: Miembro de equipo 2
- ME3: Miembro de equipo 3
- etc.

Definición de actividades y asignación de actividades

Código	Responsable	Actividad	Descripción
Comunicación (CM)

Planeación del proyecto (PP)

Análisis (AN)

Diseño (DI)

Capacitaciónes Internas (C)

Desarrollo (DV)

Pruebas (TS)

Configuración (CN)

Matriz de dependencias, esfuerzo representado en horas y fecha inicio y final de entrega de cada actividad.

Código de la actividad	Dependencia	Fecha Inicial	Fecha Final	Esfuerzo (horas)

Tiempo total = Tiempo óptimista + elementos de complejidad.

Generar diagrama Gantt.