En este documento se define la forma en que se registrarán y manejarán los cambios solicitados por un cliente teniendo en cuenta los escenarios en los cuales se puedan presentar, definidos a continuación:

1. Antes de la validación de requerimientos: para este caso el proceso a seguir es simplemente cambiar el documento “acta de requerimientos” y continuar con el proceso normal ya que no se ha iniciado ningun tipo de desarrollo.

2. Después de la validación de los requisitos pero sin tener el producto entregado: en este caso se debe hacer la debida documentación, clasificación y análisis del mismo para asi validar como cualquier otro requerimiento su viabilidad, costo y tiempos de acuerdo al impacto de lo que ya está desarrollado y próximo a desarrollar, este análisis se debe hacer con base a la matriz de trazabilidad. El formato de documentación de cambios se describe a continuación:

Cambio Solicitado:
Fecha de la Solicitud:
Persona que solicita:
Clasificación de la solicitud: / a) Modificación / b) Eliminación / c) Adición
Impacto sobre otros requisitos: basado en la matriz de trazabilidad bidireccional

3. Después de entregado el producto: de acuerdo a la política de toma y registro de requerimientos toda solicitud realizada despues de entregado el producto sera considerado como un nuevo requerimiento, evaluando viabilidad, costos y tiempos de entrega.
NOTA: el requerimiento debe ser evaluado si de acuerdo a su complejidad o tamaño puede convertirse en un proyecto Nuevo tipo (P) o si efectivamente clasifica como requerimiento dentro del proyecto ya entregado.