# Introducción

Este documento presenta el proceso para realizar cambios en los productos de trabajo, si se debe versionar unicamente o cual es el protocolo a seguir de acuerdo al caso concreto (si el cambio a realizar sobre un producto de trabajo pertenece a la línea base).
# Niveles de Control

Los niveles de control definen el proceso a realizar para cuando se presente un cambio en un elemento de trabajo, a continuación se definen los niveles con los cuales Hospitec debe categorizar los elementos para los nuevos productos a desarrollar.

## Nivel 1 (N1).
Corresponde a los elementos que no necesitan tener una justificación de su cambio, simplemente se registra el cambio en el producto y se guarda la nueva versión del artefacto en la herramienta que corresponda, garantizando que siempre se trabaje con su versión mas actualizada. Por ejemplo las acta de reunión.

## Nivel 2 (N2).
Corresponde a los elementos que tienen cierto nivel de acceso y autorización para generar cambio, además no solamente se debe registrar su nueva versión, sino también la descripcion de los cambios realizados a este. Por ejemplo documento de planeación de recursos humanos.

## Nivel 3 (N3):

Corresponde a los elementos que hacen parte de la línea base del proyecto o incluso de la empresa, y un cambio en uno de los estos componentes puede afectar drasticamente el producto final, por este motivo se deben realizar las siguientes actividades si se require un cambio.

1. Realizar solicitud del cambio en el formato establecido para dicho proposito.
2. Relizar una reunion con los miembros del equipo donde se discutirá la viabilidad e impacto del cambio.
3. En caso de ser aceptado el cambio, realizarlo en los elementos de trabajo que correspondan.
4. Identificar los elementos y/o personas que continuan utilizando la version anterior de los productos que cambiaron y cuales utilizarán la nueva versión (liberacion de linea base).
# Objevivos

## General.
  - Administrar y controlar los productos de trabajo, definiendo su nivel de control y el proceso que se debe seguir para cada uno de ellos.
## Específicos.
  - Definir los productos de trabajo del proyecto.
  - Clasificar cada producto de trabajo en un nivel de control (N1, N2, N3) según corresponda.
  - Definir el proceso a realizar cuando se presente un cambio en un producto de trabajo para cada nivel de control.
  - Mantener los productos de trabajo actualizados y controlados.

# Alcance

Identificar, registrar y reportar los componentes de trabajo, incluyendo todas sus versiones. Se deben incluir no solamente los elementos intangibles del producto final (código, software complementario) sino también el hardware y la documentación asociada a este.

# Políticas

Se define el proceso de administración de la configuración como una actividad de obligatorio cumplimiento, con el fin de identificar los elementos base no solo de un proyecto en particular sino de la empresa y asi controlar su versionamiento y cambios requeridos.

- Para los cambios solicitados sobre productos de trabajo que pertenezcan a nivel 3 se DEBE realizar la reunión en la cual se establezca el impacto y la viabilidad de la realizacion del cambio sobre este elemento.
- Debe existir una herramienta que permita el registro de cambios para cada uno de los niveles de control establecidos.

# Actividades

Todas las actividades deben tener un responsable y un entregable, a continuación definimos el proceso de administración de la configuración con las actividades específicas a cumplir:

## Identificar y definir componentes de trabajo.
Se deben definir todos los produtos de trabajo dentro del proyecto, incluyento documentación	asociada, codificación del producto, actas de reunion, hardware utilizado para la construcción	del producto, etc. Teniendo en cuenta la estructura definida por la gestión documental en la cual	cada elemento se le debe especificar el responsable, identificador de versión y demás elementos	establecidos.

- Responsable: Director del proyecto
- Producto de Trabajo de Entrada: WBS
- Producto de Trabajo de Salida: Base de datos de administración de configuración.

## Categorizar cada elemento de trabajo en un nivel de control.
Cada uno de los elementos que componen la base de datos de administracion de la configuracion	debe ser categorizado en uno de los niveles descritos en este documento (N1, N2, N3), en el	apartado Niveles de control, para así asegurar que solo los elementos autorizados se les realice	el cambio requerido y tengan la documentación que respalde su versión y justificación del	cambio.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Base de datos de administración de la configuración.
- Producto de Trabajo de Salida: Base de datos de administración de la configuración actualizada.

## Determinar el estado de los componentes.
Reportar el estado actual e historico de los elementos de trabajo a traves de su ciclo de vida,	asegurando que se trabaje con la ultima version de cada uno de ellos y asegurar el registro de los	cambios realizados en cada caso dependiendo del nivel de control que tenga el elemento.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Productos de Trabajo.
- Producto de Trabajo de Salida: N/A